重庆郭昌毕中医骨伤医院有限公司

智慧医院建设项目

招

标

文

书

招标人：重庆郭昌毕中医骨伤医院有限公司

2021年3月24日

重庆郭昌毕中医骨伤医院有限公司

智慧医院建设项目

招投标文书

一、项目概况

本招标项目位于重庆市涪陵区荔圃路1号，为重庆郭昌毕中医骨伤医院有限公司门诊楼外立面改建项目，于2021年3月24日通过公司智慧医院建设会议讨论确定。**建设内容“**智慧医院”（一期）建设内容按照《重庆市智慧医院示范建设 评价指标》(2021 版)的3级标准要求的内容进行，其中的核心指标必须建成。目前本项目基本具备施工条件，谨邀请有关单位参与本项目招投标。

二、招标范围及要求

1、项目地点：重庆市涪陵区崇义办事处荔圃路1号

2、项目范围：中心机房改造、自助服务设备、手麻系统、不良事件系统、陪护系统、公众号深度开发、家庭监测设备管理、医疗废物管理防统系统、环境监测系统、数据监控大屏、导航设备、移动医生工作站、运维管理平台、手术室洁净管理系统、智慧教学系统、科研管理系统、数据运营系统等。

3、计划工期：2021年4月1日—2021年8月1日。

4、参选人资格要求：本次招标要求招标申请人需具备通信工程施工总承包三级以上资质或者电子与智能化工程专业承包二级以上资质，并从事区域人员、资金保障及应急处置能力方面具有相应的能力。

5、招标文件的获取：请于2021年3月30日8时前，接受郭昌毕骨伤科医院电传的招标文件。

6、投标申请文件递交时间和地点：

（1）时间：2021年3月30日11:30前

（2）地点：重庆郭昌毕中医骨伤医院有限公司办公综合楼103办公室

（3）联系方式

联系人：李泽松 电话：18983308440

三、参选人须知

1、项目质量要求：按照《重庆市智慧医院示范建设评价指标》(2021 版)的3级标准要求的内容质量标准复核。

2、踏勘现场：现场踏勘由参选人自行组织。

3、项目分包：不允许分包。

4、项目付款方式：乙方完成合同项目量50%时，甲方向乙方支付合同总价款30%，乙方完成合同项目量75%时，甲方向乙方支付合同总价款60%，乙方完成合同项目量95%时，甲方向乙方支付合同总价款80%，项目竣工，并经甲方组织有关部门验收合格后，甲、乙双方一个月内办理完结算，项目款支付到结算总金额的95%，余款为结算金额的5%，作为本项目的保修金，待本项目竣工验收合格满一年后七天内支付5%。

5、递交招标申请文件份数：2份（正本一本、副本一本）。

6、招标会议时间和地点：定于2021年3月30日14时30分，在重庆郭昌毕中医骨伤医院有限公司办公综合楼三楼会议室举行招标会议。

7、招标申请文件与资质文件密封装袋，现场开封。

8、本项目需根据各分项开具相应增值税普通发票。

9、中标单位需缴纳项目合同总价款5%作为合同履约保证金。

四、评标办法

采用综合评审后，已综合评分高中标。即参选单位通过综合评审后按综合评分高者确定施工单位，按参选单位清单报价签订合同。具体评审内容如下：

|  |
| --- |
| 评审办法 |
| 评审范围 | 评审内容 | 评审标准（评分制，评分标准如附件1） |
|
| 形式评审表标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 签字盖章 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字 （包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 |
| （2）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章）,不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 |
| （3）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自竞选而不委托代理人竞选，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
| 投标文件编制 | 投标文件应装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 |
| 投标文件份数 | 投标文件正本一本、副本一本。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本、副本不一致时，以纸质正本为准。 |
| 投标文件密封和标识 | （1）投标文件的正本、副本密封在一个封套内。 （2）在封口处加贴密封条并加盖密封章或单位公章。 |
| 投标文件内容的完整性 | 符合以下要求并按顺序装订： （1）投标函（报价单需附清单）；（2）营业执照、相关资质证书；（3）法定代表人身份证明或授权委托书及被委托人身份证明；（4）信用中国系统、中国裁判文书网信誉证明；（5）服务方案；（6）业绩证明；（7）参选人补充的其他材料 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价（须附报价清单） |
| 资格评审标准 | 营业范围 | 参选人必须是经国家工商、税务登记注册，具有中华人民共和国注册的企业独立法人，具有安全生产许可证及通信工程施工总承包三级以上资质或者电子与智能化工程专业承包二级以上资质证书的公司，且资质证书在有效期内。在技术、人员、设备、资金（垫资）等方面具有相应的施工能力。 |
| 业绩要求 | 提供近3年（2018年至2020年）以来一项类似项目业绩（合同复印件）。 |
| 信誉要求 | 投标人资信良好，无诉讼、仲裁及履约不良等情况。 |
| （1）在国家企业信用信息公示系统中不存在仍存续的行政处罚信息和列入经营异常名录信息，不存在列入严重违法失信企业名单信息等情况； |
| （2）在信用中国系统（https://www.creditchina.gov.cn/）公示信息中，不存在失信被执行人情况； |
| （3）在中国裁判文书网（https://www.wenshu.court.gov.cn/）中，自递交投标文件之日起前一年内没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录； |
| （4）投标人未被国家、中国国家卫分分健委及医疗相关单位暂停或取消投标资格。 |
| 其他要求 | 　无 |
| 商务评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，参选人名称与营业执照一致 |
| 授权委托书 | 提供了有效的法定代表人授权委托书 |
| 参选人承诺 | 符合“参选人须知”规定 |

四、项目建设清单

|  |
| --- |
| 重庆郭昌毕中医骨伤医院有限公司智慧医院建设项目工作量清单 |
| 序号 | 作业项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 数据机房改造 | 套 | 1 |  |  | ▲　 |
| 2 | 微信公众号 | 套 | 1 |  |  | ▲　 |
| 3 | 院内导航 | 套 | 1 |  |  | ▲　 |
| 4 | 手麻系统 | 套 | 1 |  |  | ▲　 |
| 5 | 自助查询、交费及打印设备 | 台 | 5 |  |  | ▲ |
| 6 | 陪护系统 | 套 | 1 |  |  | ▲ |
| 7 | 不良事件上报系统 | 套 | 1 |  |  | ▲ |
| 8 | 集成平台 | 套 | 1 |  |  | ▲ |
| 9 | 移动医生工作站 | 套 | 1 |  |  | ▲ |
| 10 | 数据运营系统 | 套 | 1 |  |  | ▲ |
| 11 | 双向转诊系统 | 套 | 1 |  |  | ▲ |
| 12 | 智能教学系统 | 套 | 1 |  |  | ▲ |
| 13 | 科研管理系统 | 套 | 1 |  |  | ▲ |
| 14 | 院前急救系统 | 套 | 1 |  |  | ▲ |
| 15 | 客户管理系统 | 套 | 1 |  |  | ▲ |
| 16 | 云胶片系统 | 套 | 1 |  |  | ▲ |
| 总计 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |

 参选人：XXX公司

 XXXX年XX月XX日

附件1

## 评分标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项 | 评分标准 | 分数 |
| 经济部分（30分） | 有效的投标报价中的平均价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：1、投标报价≥评标基准价时，投标报价得分＝30-100\*（投标报价-评标基准价）/评标基准价2、投标报价＜评标基准价时，投标报价得分＝30+50\*（投标报价-评标基准价）/评标基准价 | 30 |
| 技术部分（30分） | 投标方案 | 1.起评分：有效投标人的起评分为30分。2.扣分条款：2.1投标产品技术参数不满足招标文件重要技术需求的【本招标文件中带（▲）号标注的部分】，每负偏离一条从起评分中扣除5分，有3条负偏离的，技术部分得0分。2.2投标产品技术参数不满足招标文件一般性技术需求的【本招标文件中（▲）标注的部分除外】，每负偏离一条从起评分中扣除3分，达到5条及以上，技术部分得0分。 | 30 |
| 商务部分（40分） | 企业实力 | 投标原厂家为省部级或以上认证的“双高”和“双软”企业和AAA信用企业，完全满足得2分，缺一不得分。（提供复印件证明，相关证书原件备查）投标原厂家具有ISO9001质量管理体系、ISO27001信息安全管理体系和完全知识产权体系证书，完全满足得3分，缺一不得分。（提供复印件证明，提供相关证书原件备查）投标人或投标人选用的供应商原厂具备“智慧医院”、“银医自助”、“统一支付”、“智能提醒”或“签到”字样著作权证书。提供一个得1分，满分3分。（需提供原厂授权文件和著作权复印件加盖公章）投标原厂家具有软件能力成熟度模型集成（CMMI）和ITSS信息技术服务运行维服务资质及ICSCE信息化建设能力和信用评价。三项资质都在三级及以上，完全满足得5分，缺一不得分。（提供相关证书原件备查）投标原厂家同时具有CCRC软件安全开发服务、CCRC信息系统安全集成服务三级及以上，完全满足得2分，缺一不得分。（提供复印件证明，提供相关证书原件备查） | 15 |
| 业绩 | 投标原厂家在重庆本地有智慧医院整体规划建设成功合作案例并且该案例成功通过重庆市智慧医院3级及以上评审，得5分；其他参与到重庆市智慧医院建设成功合作案例每1个合作案例得1分，最多得5分。（提供合同或验收文件复印件证明，原件备查）。 | 10 |
| 项目团队 | 投标人在重庆市内有办事机构，且在重庆市的办事机构工商注册成立三年（含）以上，重庆市内办事机构拥有25人及以上的技术团队并至少有2名取得信息系统服务交付能力项目中级及以上项目经理管理资质，1名信息安全保障人员（安全集成方向），1名信息安全保障人员（安全软件方向）提供近六个月员工在重庆缴纳社保证明，提供证书及证明得5分，缺项不得分。 | 5 |
| 售后服务 | 结合客户需求投标人提供的完整售后服务方案以及相关服务承诺进行评分。包括制定的服务流程、服务体系、培训方案、后续系统完善升级能力、日常系统应用技术支持能力、故障响应处置能力、巡检机制、以及等。满足并优于需求的得5分，良好满足需求的得2分，差不得分。 | 10 |