**涪陵区山支南养老服务院弱电项目**

招

标

文

书

招标人：重庆郭昌毕中医骨伤医院有限公司

2021年5月26日

涪陵区山支南养老服务院弱电项目

招投标文书

一、项目概况

本招标项目位于重庆市涪陵区荔圃路1号，建设内容“涪陵区山支南养老服务院弱电项目”，建设内容按照《重庆市智慧医院示范建设评价指标》(2021 版)的3级标准要求的基础建设内容进行，其中基础建设的核心指标必须建成，并达到三级甲等医院及四星级养老服务院的弱电配置相关要求。目前本项目基本具备施工条件，谨邀请有关单位参与本项目招投标。

二、招标范围及要求

1、项目地点：重庆市涪陵区崇义办事处荔圃路1号

2、项目范围：信息设施系统（综合布线系统、信息网络系统、数字电视系统、背景音乐系统、信息发布及分诊导医系统、GPS数字时钟系统）、安全技术防范系统（视频安防监控系统、入侵报警系统、一卡通管理系统、无线巡更系统）、楼宇自控智能照明系统（楼宇自控系统、智能照明系统）等。

3、计划工期：2021年6月15日—2021年11月1日。

4、参选人资格要求：本次招标要求招标申请人需具备通信工程施工总承包三级及以上资质或者电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

5、招标文件的获取：请于2021年5月29日8时前，接受招标人电传的招标文件。

6、投标申请文件递交时间和地点：

（1）时间：2021年6月3日11:30前

（2）地点：重庆郭昌毕中医骨伤医院有限公司办公综合楼305办公室

（3）联系方式

联系人：李泽松 电话：18983308440

三、参选人须知

1、项目质量要求：按照《重庆市智慧医院示范建设评价指标》(2021 版)的3级标准要求，并达到三级甲等医院及四星级养老服务院的弱电配置相关要求的内容质量标准复核。

2、踏勘现场：现场踏勘由参选人自行组织。

3、项目分包：不允许分包。

4、项目付款方式：乙方完成合同项目量30%时，甲方向乙方支付合同总价款30%，乙方完成合同项目量75%时，甲方向乙方支付合同总价款20%，乙方完成合同项目量95%时，甲方向乙方支付合同总价款20%，项目竣工，并经甲方组织有关部门验收合格后，甲、乙双方一个月内办理完结算，项目款支付到结算总金额的25%，余款为结算金额的5%，作为本项目的保修金，待本项目竣工验收合格满一年后七天内支付5%。

5、递交招标申请文件份数：2份（正本一本、副本一本）。

6、招标会议时间和地点：定于2021年6月3日14时30分，在重庆郭昌毕中医骨伤医院有限公司办公综合楼四楼会议室举行招标会议。

7、招标申请文件与资质文件密封装袋，现场开封。

8、本项目需根据各分项开具相应增值税普通发票。

9、中标单位需缴纳项目合同总价款5%作为合同履约保证金。

四、评标办法

采用综合评审后，已综合价优中标。即参选单位通过综合评审后按综合价优者确定施工单位，按参选单位清单报价签订合同。具体评审内容如下：

|  |
| --- |
| 评审办法 |
| 评审范围 | 评审内容 | 评审标准（方案及低价中标） |
|
| 形式评审表标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 签字盖章 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字 （包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 |
| （2）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章）,不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 |
| （3）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自竞选而不委托代理人竞选，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
| 投标文件编制 | 投标文件应装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 |
| 投标文件份数 | 投标文件正本一本、副本一本。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本、副本不一致时，以纸质正本为准。 |
| 投标文件密封和标识 | （1）投标文件的正本、副本密封在一个封套内。 （2）在封口处加贴密封条并加盖密封章或单位公章。 |
| 投标文件内容的完整性 | 符合以下要求并按顺序装订： （1）投标函（报价单需附清单）；（2）营业执照、相关资质证书；（3）法定代表人身份证明或授权委托书及被委托人身份证明；（4）信用中国系统、中国裁判文书网信誉证明；（5）服务方案；（6）业绩证明；（7）参选人补充的其他材料 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价（须附报价清单） |
| 资格评审标准 | 营业范围 | 参选人必须是经国家工商、税务登记注册，具有中华人民共和国注册的企业独立法人，具有安全生产许可证及通信工程施工总承包三级以上资质或者电子与智能化工程专业承包二级以上资质证书的公司，且资质证书在有效期内。在技术、人员、设备、资金（垫资）等方面具有相应的施工能力。 |
| 业绩要求 | 提供近3年（2018年至2021年）以来一项类似项目业绩（合同复印件）。 |
| 信誉要求 | 投标人资信良好，无诉讼、仲裁及履约不良等情况。 |
| （1）在国家企业信用信息公示系统中不存在仍存续的行政处罚信息和列入经营异常名录信息，不存在列入严重违法失信企业名单信息等情况； |
| （2）在信用中国系统（<https://www.creditchina.gov.cn/>）公示信息中，不存在失信被执行人情况； |
| （3）在中国裁判文书网（<https://www.wenshu.court.gov.cn/>）中，自递交投标文件之日起前一年内没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录； |
| （4）投标人未被国家、中国国家卫分分健委及医疗相关单位暂停或取消投标资格。 |
| 其他要求 | 　无 |
| 商务评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，参选人名称与营业执照一致 |
| 授权委托书 | 提供了有效的法定代表人授权委托书 |
| 参选人承诺 | 符合“参选人须知”规定 |

四、项目建设清单

（见附件：设计图及建设明细清单文件包）

注：附件获取请联系信息科：李泽松　电话18983308440